合同编号：                   
技术（委托）开发合同
本《技术（委托）开发合同》（简称“本合同”）由以下双方于【2025】年【6】月【25】日，在中国成都市青羊区签署：
委托方（甲方）：成都成飞电子科技有限公司
统一社会信用代码：91510100758783256J
开发方（乙方）：成都君锐锋盾科技有限公司
统一社会信用代码：91510104MAC6Y3U173
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，经甲乙双方友好、平等、充分协商后，特订立本合同，以便共同遵守。
第1条 项目名称

本合同的项目名称为            试验任务规划与执行管理平台                                           
第2条 项目的内容、范围和要求

1. 乙方工作内容如下：

按照《试验任务规划与执行管理平台》技术协议            的要求，研制并交付  《试验任务规划与执行管理平台》        及相关技术资料。乙方在成品的研制过程中，应贯彻相关质量文件，建立质量保证系统，并保持有效运行。

2. 乙方开发的技术范围包括：

按照《试验任务规划与执行管理平台》技术协议 的功能、性能等要求，完成 《试验任务规划与执行管理平台》研制。
3. 乙方开发的技术报告应达到的要求、目的：      满足甲方要求                              
按照《试验任务规划与执行管理平台》技术协议的要求提交相关设计文件。
第3条 履行的计划、进度、地点、人员和方式
1. 本合同的履行期限：                2025年6月-2025年11月                        
2. 进度要求：          合同签订后5个月内完成项目验收                              
3. 履行方式：                 依照项目要求进行                                     
4. 参与人员：             乙方指派技术人员                                         
第4条 合同金额及其支付方式

1. 本合同总金额：   1170000.00         元人民币（大写：  壹佰壹拾柒万元整                    ）
本合同适用增值税税率  6  %，不含税价     1103773.58       元人民币，税额      66226.42      元人民币
发票类型（打√）：☑增值税专用发票 □增值税普通发票
2. 乙方向甲方交付各阶段的合格成果后，且甲方收到乙方合格的、同等金额增值税发票后  10 日内，甲方按第 (2)  种付款进度及期限进行付款：

(1) 一次支付：            元，支付时间经双方验收合格后且收到前述发票的期限内。 
(2) 分期支付：     117000 元，支付时间在合同签订生效后，甲方收到上游款项且收到前述发票的期限内。        
     351000 元，支付时间系统上线试运行后，甲方收到上游款项且收到前述发票的期限内。   
     585000 元，支付时间在按合同约定的时间将产品安装调试完毕经最终验收合格后，甲方收到上游款项且收到前述发票的期限内.
      117000 元，支付时间验收之日起满12个月且无质量问题，甲方收到上游款项且收到前述发票的期限内。
(3) 其他方式：                                                             

3. 产品货款的结算方式下列第 （1） 项执行：

(1)银行转账.  (2)其他方式：                                

4. 双方应当按照合同规定的开户银行、账户名称和账号进行结算。变更开户银行、账户名称和账号，必须于结算前15日内书面通知对方，否则一切责任自行承担。
双方结算资料如下：
	委托方：成都成飞电子科技有限公司
	开发方：成都君锐锋盾科技有限公司

	开户银行：                            
	开户银行：招商银行股份有限公司成都锦江支行                              


	账户名称：
	账户名称：成都君锐锋盾科技有限公司

	账号：                            
	账号：128916714810006                              


第5条 甲乙双方的权利义务

1. 甲方的权利义务

(1) 甲方的权利 

1 按合同第二条约定获得技术报告或者技术开发成果的权利。

2 按合同第二条和第三条约定随时检查乙方工作进度的权利。

3 延迟交付工作成果或乙方的工作成果不满足合同第二条或第三第约定的，甲方有权不支付约定报酬并要求乙方在  30  日内调整至合格。在给予的宽限期仍不能完成的，甲方有权解除合同并有权要求乙方赔偿损失，且乙方应当返还技术资料、样品及已收的报酬。
4 甲方的其他权利：                                                       
(2) 甲方的义务

1 按照合同约定支付开发报酬。
2 提供开发该技术所需的甲方可以提供的资料。
2. 乙方的权利义务
(1) 乙方的权利

有获得合同第四条约定的报酬的权利。

(2) 乙方的义务
1 乙方应保证自己的技术知识、设备和劳务等，按照本合同约定，按时、按质、按量完成技术开发，提交技术报告或技术开发成果。
2 乙方提出的技术报告或技术开发成果必须达到合同约定的要求和目的。
3 对甲方提供的技术资料按相应密级进行管理。
4 乙方保证其开发的技术成果或者提交的技术报告不涉及任何第三方的利益。

5 乙方如期完成技术开发工作，交付技术开发成果或者技术报告，并向甲方提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助甲方掌握技术开发成果。

6 对甲方提供的技术资料、数据、样品、材料等应妥善保管，未经甲方书面同意不得向第三人提供。

7 对甲方提供的技术资料、数据、样品、材料或者工作条件不符合合同约定的，应当及时通知甲方，并提出合理的解决方案。

8 乙方在履行合同期间，发现继续工作对材料、样品或者设备等有损坏危险时，应当立即中止工作，并于 2  日内通知甲方。

9 通知甲方验收并组织验收。
10 合同终止或解除后，乙方在接到甲方书面通知  3 日内将甲方提供的全部资料、物品（含经甲方许可复制的资料）交付于甲方。

11 乙方的其他义务：​​​​​​                                                       
第6条 验收标准和方式

按技术协议                 及合同双方共同验收，并签署书面验收报告。
第7条 风险责任的承担

因甲方未履行本合同约定的职责而导致研发失败的风险由甲方承担；因乙方未履行本合同约定的职责而导致研发失败的风险由乙方承担。
第8条 保密
1. 本项目的密级为：    （1）       
(1)公开。   (2)内部。  (3)秘密。
2. 如本合同涉及国家秘密，甲乙双方应按国家相关要求签订专项保密协议，具体保密内容详见专项保密协议。
3. 本合同所评定密级是指国家密级评级，不论该密级评定情况，均不影响本合同以及本合同相关资料、事宜被界定为甲方的商业秘密。因签订、履行本合同，乙方及乙方人员获得甲方的所有信息、资料、物品等（包括本合同）均为甲方商业秘密，未经甲方同意,乙方应保证不得泄漏给任何人、企业或公司等任何方，不论本合同变更、解除、终止，本条款长期有效。
第9条 廉洁条款

甲、乙双方应当自觉遵守国家法律法规和双方签订的《廉洁协议》（编号            ）。

第10条 合同资料的提供

按照《试验任务规划与执行管理平台》技术协议规定的期限和要求提供合同资料。
第11条 违约责任

1. 甲方违反合同的违约责任：
(1) 如甲方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
(2) 如非因甲方原因（如：政策调整、上级单位等原因）导致合同无法履行的，甲方以书面形式向对方通报理由后，不承担违约责任。

2. 乙方违反合同的违约责任：
(1) 乙方未按照合同约定完成工作的或不能完成合同约定工作的，甲方有权解除合同，乙方除应当返还技术资料、样品及已收到的报酬外，还应按合同总金额30%支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
(2) 乙方迟延交付工作成果的，甲方如仍需要的，乙方应履行交货义务，并按逾期交货部分款项 20 %的违约金于甲方，并承担因此给甲方造成的损失。乙方逾期交货超过合同约定时间7日的，甲方有权选择解除合同，双方办理解除合同手续，乙方除应当返还技术资料、样品及已收到的报酬外，应向甲方支付合同总价款 10 %的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
(3) 乙方的工作成果、服务质量有缺陷，甲方同意利用的，乙方应减收合同总金额20%的报酬并采取相应的补救措施。工作成果、服务质量有严重缺陷，没有解决合同约定的问题的，甲方有权解除合同，乙方除应当返还技术资料、样品及已收到的报酬外，应向甲方支付合同总价款 30 %的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

(4) 乙方对甲方交付的样品、技术资料保管不善，造成丢失、缺少、变质、污染或者损坏的，应当支付合同总金额    ％的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

(5) 乙方在履行合同期间，如发现甲方提供的材料、样品或者设备等有损坏危险时，应当中止工作而未中止工作、或未采取适当措施、或未及时通知甲方的，应当承担相应的违约责任并承担给甲方造成的损失。

(6) 按照合同约定乙方提供的技术成果侵犯第三人的合法权益，乙方应承担一切损失及违约责任。同时应及时采取补救措施以解决甲方技术问题。

(7) 乙方违反合同约定保密义务的，应本合同的违约责任，，并按国家相关法律法规追究相应的法律责任。
(8) 乙方未按照合同约定返还资料、物品的，乙方应当支付合同总金额   10 ％的违约金，并承担给甲方造成的损失。

(9) 乙方擅自将本合同服务事项交于第三人的，甲方有权解除合同。乙方应当支付合同总金额10％的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。乙方提交的技术开发成果或者技术报告如侵犯第三方利益引起纠纷，乙方应承担纠纷后果，赔偿甲方所受损失并支付相当于合同总金额 10 %的违约金。
(10) 本合同所称之损失包括但不限于实际损失、因耽误生产/销售的经济损失、对第三方的赔偿（如有）、合同履行后可以获得的利益及合理的调查取证费、律师费、诉讼费、公证费、担保服务费等相关费用。
(11) 前述违约金，甲方有权在向乙方支付任意一笔款项时先行予以扣除。

(12) 在本合同履行过程中，乙方人员（含乙方聘用人员、委托人员等）发生的人身伤害（含甲乙双方人员及第三方人员）以及给甲方造成的一切经济损失，包括但不限于医疗费、误工费以及双方因安全生产事故而支付的诉讼费、律师费等费用，均由乙方承担。

第12条 知识产权归属

1. 背景知识产权是指一方在协议签署前自主开发的知识产权或者获得权利的知识产权，该等知识产权为履行本协议所必需的知识产权；或者一方在协议签署后开发或者获得的知识产权，该等知识产权的开发和获得独立于本合同的履行但为履行本协议所必需的知识产权。
2. 前景知识产权指因履行本协议而产生或者开发的知识产权。
3. 本项目中产生的前景知识产权、技术成果不受限于是否已经注册，均受此条款的保护。
4. 本项目中产生的背景知识产权、技术成果归原所有人所有

5. 本项目中产生的前景知识产权、技术成果由甲方所有。
6. 本项目所产生的归甲方所有的知识产权，非经甲方事先书面许可，乙方（包括但不限于乙方工作人员）不得以任何方式使用（包括开发新的知识产权）或许可第三方使用（包括因乙方过错导致第三方使用的情形），也不得以任何方式将甲方知识产权有关的任何信息透露给第三方。本项目所产生的归双方所有的知识产权、成果，未经双方同意，任何一方不得私自将该项目的知识产权、成果转让第三方，违约方向守约方支付相当于合同总金额30 %的违约金并赔偿守约方遭受的损失。
7. 乙方向甲方提供至少   项专利交底书，并配合甲方完成专利申请并获得专利申请号。
8. 甲方利用在本项目中所产生的前景知识产权完成的新的知识产权，属于甲方所有。

9. 本项目中乙方使用的甲方的包括但不限于信息、绘图、标识、计划、数据库、技术说明、原型、过程、方法、算法，以及任何技术相关的文档、软件、注册外观设计和其他设计，不得在本项目之外或提供第三方使用，乙方未经甲方同意在本项目以外或提供第三方使用的，乙方应当承担相应的法律责任，向甲方支付相当于合同总金额30%的违约金。
10. 乙方保证其使用、开发、提交的技术成果不侵犯他人的知识产权，并且乙方保证其提交给甲方的技术成果不侵犯他人的知识产权。如果有任何第三方就乙方的背景知识产权或乙方交付的成果向甲方或其用户提出索赔，乙方应当承担全部的侵权责任。

11. 乙方就其背景知识产权授予甲方一项非独家的、无限制的、世界范围内的、以背景知识产权有效期为限的使用许可。甲方就该许可不需支付额外费用。甲方利用该许可来使用前景知识产权或授权他人使用前景知识产权。在甲方及其授权人和用户使用前景知识产权时，乙方不就其背景知识产权（无论是否已经告知甲方）针对甲方及其授权人和用户提起任何索赔请求或诉讼。
第13条 安全环保职业卫生责任

双方根据需要，可另行签订专项安全责任协议，作为本合同附件。
第14条 不可抗力

1. 甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因且自身无过错不能履行合同时，应及时以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2. 发生不可抗力事件后，受阻方应尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失，双方并就合同后续履行进行协商。

第15条 合同终止与解除

1. 双方合同义务履行完毕，本合同自然终止。

2. 在合同履行中，任何一方违反诚实信用原则或者因违约行为造成合同无法履行时，另一方有权解除合同。单方解除合同时，解除方必须以书面形式通知另一方。

3. 经双方协商一致，可以解除本合同。协商解除合同的双方必须达成书面解除协议并经双方加盖公章或合同章后生效。
第16条 纠纷的解决方式及送达

1. 如发生合同纠纷，当事人双方应协商解决。协商不成时，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

2. 本合同项下的一切通知、请求、要求、资料交接或其他函件均应采取书面形式，上述通知、请求、要求资料或其他函件在发出方按本合同所列的联系资料发出后生效。

3. 一方变更名称、地址、联系人等联系资料的，应当在变更后2日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的
送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4. 合同双方的联系资料如下：
	委托方：成都成飞电子科技有限公司
	开发方：成都君锐锋盾科技有限公司

	联系人：               
	联系人：何李蒙               

	手机：               
	手机：  18782066730             

	地址：
	地址：  成都市金牛区兴科中路122号现代都市工业港3号6层7号

	电子邮箱：               
	电子邮箱：  /             


第17条 双方约定的其他条款

1. 本合同履行地为 (1) 
(1) 付款地

(2) 收款地

(3) 技术开发地

2. 合同履行期内，甲、乙双方不得单方随意变更或解除合同。
3. 《试验任务规划与执行管理平台》技术协议须作为本合同的附件，须加盖双方公章或合同章后方发生法律效力。技术协议与本合同不一致的，以本合同为准。
第18条 合同生效
1. 本合同的生效，按以下第 (1) 种方式执行：
(1) 甲乙双方签字盖章后生效。
(2) 经_________________________________公证机关公证后生效。
(3) 双方约定的其他生效条件：                                               
2. 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商并签订书面补充协议，补充协议应加盖双方公章或合同章后方发生法律效力，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式  两  份，甲方  一  份，乙方  一  份。
（以下无正文）
	委托方：（公章）成都成飞电子科技有限公司
	开发方：（公章）

	法定代表人或委托代理人：               
	法定代表人或委托代理人：               


 1 / 5
 2 / 5

