对象：航电软件

目的：构建一套AI Agent，覆盖“需求->测试->验证->追溯分析”的完整链路。

范围：

- 需求理解和结构化文本生成

- 单元测试用例自动生成

- 测试执行与结果分析

- 需求-代码-测试追溯

- 变更影响分析

优先级：

P0（必须实现）

- 单元测试自动生成（含调用工具链自动编译检查）

- 需求理解和结构化

- 离线部署环境

- AI Skill辅助能力

P1（二期迭代）

- 需求-测试-代码追溯

- 需求变更影响分析

- 测试执行与结果分析

- 覆盖率分析与缺口识别

- Skill库构建和维护

说明：优先解决当前痛点（单元测试编写效率和需求结构）问题。

总体目标：构建一个在离线环境下运行的AI Agent系统，能够完成：

- 理解需求：将自然语言需求转化为结构化需求卡片；

- 生成测试：自动生成单元测试代码；

- 执行验证：集成测试执行与结果分析；

- 追溯管理：维护需求-代码-测试的双向追溯关系；

- 影响分析：支持需求变更、代码变更的影响范围分析。

相关约束：

- 代码规模：5万～15万行

- 预算：≯100万

核心功能需求：

- 需求理解和结构化

系统能够将自然语言需求转化为结构化需求卡片。

- 需求卡片目标内容

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求编号 | REQ-YYYY-MM-NNN |
| 需求名称 | 简短描述 |
| 提出人 |  |
| 优先级 | P0/P1/P2/P3 |
| 状态 | 草稿/已确认/开发中/已完成 |
| 功能目标 |  |
| 用户场景 | 角色、前置、步骤、结果 |
| 交互流程 | PlantUML/Mermaid时序图 |
| 验收标准 | 可测试条码 |
| 约束条件 |  |
| 接口定义 |  |

- 处理要求

- 支持批量处理（如一次处理5～10条需求）

- Markdown格式

- 指标

- 需求转换准确率 ≥ 80%

- 单条需求处理时间 ≤ 30 秒

- 输出格式符合项目模板规范

- 需求与代码的自动关联

基于需求内容，自动推荐相关的代码模块、类、函数。

- 输入

- 需求卡片

- 软件代码上下文

- 输出

- 相关代码文件路径

- 推进的类/函数列表

- 关联度

- 指标

- 推荐准确率（Top-5 命中率）≥ 70%

- 推荐响应时间 ≤ 10 秒

- 需求变更影响分析

当需求内容变更时，自动分析受影响的代码、测试用例。

- 输入

- 需求变更（Diff）

- 需求-代码-测试追溯关系

- 输出

- 受影响的代码文件列表

- 受影响的测试用例列表

- 影响评估报告（变更风险等级、预计工作量）

- 指标

- 影响分析覆盖率 ≥ 90%

- 分析时间 ≤ 5 分钟

- 自动生成单元测试用例

基于函数/类定义和需求规格，自动生成 C++ 单元测试代码。

- 输入

- 项目代码

- 目标函数/类的源码

- 测试框架配置（CppUnit / gtest）

- 关联的需求卡片（可选）

- 输出

- 完整的单元测试代码文件（覆盖测试框架的）

- 生成要求

- 覆盖场景应包括：正常路径、边界条件和异常路径；

- 代码质量：符合项目AI Skill的规范要求、包含详细中文注释、Mock对象使用合理、断言条件明确；

- 自动编译：Agent应支持在配置好的项目环境中自动调用构建/编译工具，完成对应测试工程的编译检查和错误修复；

- 指标

- 测试用例覆盖率（分支覆盖）≥ 70%

- 单个函数测试生成时间 ≤ 2 分钟

- 支持增量生成，即在已有的测试文件上新增

- 测试用例与需求的追溯映射

自动生成"需求 → 测试用例 → 代码"的追溯矩阵。

- 输入

- 需求库（所有需求卡片）

- 测试用例代码（自动生成 + 人工手写）

- 项目代码

- 输出

- 追溯矩阵（格式：CSV、JSON、Markdown表格）

- 指标

- 追溯关系准确率 ≥ 90%

- 矩阵生成时间（全代码库）≤ 20 分钟

- 支持增量更新

- AI Skill辅助

在生成需求、测试代码时，AI Agent必须理解和遵守业务场景的约束条件，将业务场景约束结构化并自动注入到 AI 推理上下文中。

- 覆盖率分析与缺口识别

结合编译器覆盖率工具，分析需求覆盖率和代码覆盖率。

- 回归测试建议

基于变更影响分析，智能推荐回归测试子集。

- 上下文与检索能力

AI Agent必须支持全代码库（10万行+）的索引，具备理解函数、接口、类的上下文能力。

交互方式：

Web界面或VSCode集成。